测 试 日 志

日期：  2026-4-24             测试人员： 李佳秋	   编号：CSRZ_YHDL_001               c

| 测试对象名称 |  |  | 用户登录 |  | 编程人员 | 李佳秋 | 所属项目 | XNFZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷级别 | 优先级 | 测试项 名称 | 操作步骤及现象 |  |  | 缺陷修改及原因简述 |  | 回测 |
| 1 | 四级 | 3 | 验证码登录 | 发送手机短信验证码，短信抬头显示为“【XX实训平台】”，应该是“【旅游调度系统】”。 |  |  | 原因：短信模板配置错误。 修改：将抬头改为“【旅游调度系统】”。 |  | 合格 |
| 2 | 三级 | 2 | 验证码登录 | 输入10位手机号码（正确应为11位），系统未提示“请输入正确的手机号码”，直接提示“账号不存在”。 |  |  | 原因：未校验手机号位数。 修改：前端增加11位格式校验 |  | 合格 |
| 3 | 三级 | 2 | 密码登录 | 输入正确账号和密码后点击登录，登录按钮在加载过程中没有置灰，用户可以连续点击多次。 |  |  | 原因：前端未做防重复提交处理。 修改：点击登录后按钮置灰，1秒后可恢复。 |  | 合格 |
| 4 | 三级 | 2 | 密码登录 | 输入正确的账号但密码错误时，系统提示“登录失败，请稍后再试”，不够明确，应提示“账号或密码错误”。 |  |  | 原因：错误信息过于笼统，不利于用户定位问题。 修改：细化错误提示为“账号或密码错误”。 |  | 合格 |
| 5 | 三级 | 2 | 密码登录 | 连续5次输入错误密码后，系统未锁定账号，仍可继续尝试暴力破解。 |  |  | 原因：缺少账户锁定策略。 修改：连续5次失败后锁定账号15分钟。 |  | 合格 |

注：1、缺陷类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。

2、优先级划分为3级，1-高优先级，2-中优先级，3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。

3、缺陷修改及原因简述要求开发人员认真填写。

4、回测栏根据回测情况填写“合格”与“不合格”。                        确认人：  谭浩

测 试 日 志

日期：  2026-4-23             测试人员： 李轶	           编号：CSRZ_FZSB_002               c

| 测试对象名称 |  |  | 功能模块 |  | 编程人员 | 李轶 | 所属项目 | XNFZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷级别 | 优先级 | 测试项 名称 | 操作步骤及现象 |  |  | 缺陷修改及原因简述 |  | 回测 |
| 1 | 二级 | 1 | 签到功能 | 签到成功后GPS位置与实际位置偏差超过500米。 |  |  | 原因：使用网络定位而非GPS。 修改：改为GPS高精度模式。 |  | 合格 |
| 2 | 四级 | 2 | 签到功能 | 签到成功后提示“签到成功”，但提示语没有标点符号。 |  |  | 原因：文案不规范。 修改：改为“签到成功！”。 |  | 合格 |
| 3 | 四级 | 2 | 地图显示 | 地图上车辆图标不显示，只有一个空白圆点。 |  |  | 原因：图标资源路径错误。 修改：修正图标URL。 |  | 合格 |
| 4 | 四级 | 2 | 地图显示 | 点击车辆图标弹出的信息框中，司机电话显示为null。 |  |  | 原因：后端未返回司机电话字段。 修改：补全返回字段。 |  | 合格 |

注：1、缺陷类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。

2、优先级划分为3级，1-高优先级，2-中优先级，3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。

3、缺陷修改及原因简述要求开发人员认真填写。

4、回测栏根据回测情况填写“合格”与“不合格”。                        确认人：  谭浩

测 试 日 志

日期：  2026-4-22             测试人员： 钟亚南	   编号：CSRZ_YHDL_003         c

| 测试对象名称 |  |  | 产品模块 |  | 编程人员 | 钟亚南 | 所属项目 | XNFZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷级别 | 优先级 | 测试项 名称 | 操作步骤及现象 |  |  | 缺陷修改及原因简述 |  | 回测 |
| 1 | 四级 | 3 | 新增产品 | 价格输入负数“-100”，保存成功，列表显示-100元。 |  |  | 原因：后端未校验价格非负。 修改：增加价格≥0的校验。 |  | 合格 |
| 2 | 三级 | 2 | 下架产品 | 下架确认弹窗的文案为“是否删除”，应该是“是否下架”。 |  |  | 原因：复用了删除功能的提示文案。 修改：修改为正确的下架提示。 |  | 合格 |
| 3 | 三级 | 2 | 分配车辆 | 同一车辆分配给两个时间重叠的行程，系统未拦截。 |  |  | 原因：未校验时间冲突。 修改：增加时间段重叠判断。 |  | 合格 |
| 4 | 三级 | 2 | 分配车辆 | 车辆列表中车牌号显示为“京A12345”，但数据库存储为“京A12345 ”（末尾带空格）。 |  |  | 原因：前端未trim去空格。 修改：提交前进行trim处理。 |  | 合格 |

注：1、缺陷类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。

2、优先级划分为3级，1-高优先级，2-中优先级，3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。

3、缺陷修改及原因简述要求开发人员认真填写。

4、回测栏根据回测情况填写“合格”与“不合格”。                        确认人：  谭浩