|  | 卷号. 卷内编号. 密级. |
| --- | --- |
| 四川华迪信息技术有限公司 | 项目编号：HDRD20221101 旅游行业管理与运行调度系统 测试计划 Version 1.0 项 目 承 担 部 门： 第五组 撰 写 人（签名）： 李佳秋 完 成 日 期： 2026-4-24 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 张鑫 评 审 日 期： 2022-11-20 |

文档信息

标题: 旅游行业管理与运行调度系统-测试计划

作者: 李佳秋

创建日期: 2026年4月24日

上次更新日期:

版本: V1.0

部门名称: 第五组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/11/20 | 1.0 | 正式发布 | 李菡 |

目录

1.     简介	1

1.1  目的	1

1.2  背景	1

1.3  范围	1

1.4定义	1

1.5  文档引用	1

2.     测试需求	1

2.1功能测试需求	2

2.2非功能测试需求	2

3.     测试策略	3

3.1   测试类型	3

3.1.1功能测试策略	3

3.1.2性能测试策略	3

3.1.3兼容性测试策略	3

3.2测试工具	3

3.3测试通过准则	3

4.     资源	4

4.1     角色	4

4.2     系统资源	4

5.     项目测试活动 	4

6.     附录 A：项目任务	5

 制定测试计划	5

 设计测试	5

 对测试进行评估	5

测试计划

- 1.     简介

  - 1.1  目的

写本《旅游行业管理与运行调度系统——软件测试计划》文档，有助于实现以下目标：

- 确定旅游行业管理与运行调度系统的整体信息以及应测试的软件构件。明确系统由 JavaEE 后端（旅游产品管理、订单处理、车辆调度、导游排班）和鸿蒙前端（导游端、调度端、用户端）组成，列出需要测试的构件：用户认证模块、产品管理模块、订单模块、调度引擎模块、行程上报模块、实时位置服务接口等。

- 确定测试需求。梳理出功能测试需求（如导游签到打卡、车辆一键调度、行程单生成、游客信息上报）、性能测试需求（并发调度响应＜2秒、实时位置刷新延迟＜500ms）、安全测试需求（JWT 鉴权、SQL 注入防御）以及鸿蒙设备兼容性需求（HarmonyOS 3.0+，Mate/P 系列真机）。

- 确定测试策略，并对这些策略加以说明。采用“金字塔测试策略”：单元测试（JUnit + Mockito 测试后端 Service）、接口测试（Postman 自动化验证 REST API）、鸿蒙 UI 测试（DevEco Studio 模拟器 + 真机手工测试）、集成测试（后端+鸿蒙端联调，覆盖“下单→派车→出团”全链路），并对每种策略给出选择理由（例如接口测试优先于端到端测试，可提前发现调度协议问题）。

- 确定所需的资源，并对测试的工作量进行估计列出人力资源（测试负责人 1 人、功能测试 2 人、鸿蒙专项测试 1 人）、软件资源（禅道、JMeter、Apifox、DevEco Studio）、硬件资源（1 台后端服务器、2 台鸿蒙真机、1 台压测机）。估算总工作量约 60 人天，其中鸿蒙兼容性测试占 15 人天，性能压测占 10 人天。

- 列出项目测试的可交付工件包括：测试计划文档、测试用例库（Excel/禅道）、接口自动化脚本（Postman Collection）、鸿蒙 UI 测试报告、性能测试报告（JMeter 图表）、缺陷统计报表、测试总结报告、验收确认书。

  - 1.2  背景

本系统是为中小型旅行社设计的一套综合管理平台，旨在解决传统旅游业务中产品管理混乱、订单处理低效、车辆及导游调度困难等问题。系统后端采用 JavaEE 技术栈开发 RESTful API，前端基于 HarmonyOS 构建导游端、调度端和用户端原生应用。本项目同时作为 JavaEE 与鸿蒙应用开发实训课程的综合实践作业，要求实现完整的旅游产品管理、订单流转、资源调度及行程上报功能，并通过系统测试验证各模块的正确性与可靠性。

  - 1.3  范围

- 对于本项目的测试工作为系统测试阶段，该阶段的测试活动包括：计划测试、设计测试、执行测试和评估测试四个核心活动。

- 本测试计划仅对项目开发的软件（旅游行业管理与运行调度系统的JavaEE后端及鸿蒙前端）提供测试，不考虑对第三方提供的软件（如第三方地图SDK、支付网关组件等）进行独立测试。但需测试第三方提供的软件与本系统开发软件之间的接口（例如鸿蒙端调用高德地图定位接口、后端对接微信支付接口）。

- 本测试计划适用于“旅游行业管理与运行调度系统”项目。本文档将供给项目经理及项目开发各组使用，包括测试组、开发组、鸿蒙前端组及后端JavaEE组。

  - 1.4定义

缺陷级别定义：

一级：不能完全满足系统要求，基本功能未完全实现；或者危及人身安全。

二级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有更正办法（重新安装或重新启动

该软件不属于更正办法）。

三级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重新安装或重

新启动该软件不属于更正办法）。

四级：使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作功能或重要功能。

五级：其他缺陷。

  - 1.5  文档引用

《旅游行业管理与运行调度系统开发计划》

《旅游行业管理与运行调度系统需求规格说明书》

- 2.     测试需求

备注：优先级：1-高，2-中，3-低

- 2.1功能测试需求

| 测试需求 | 测试需求简介 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录 | 用户通过账号/密码方式登录系统，支持导游、调度员、管理员等不同角色跳转至对应首页 | 2 |
| 旅游产品管理 | 管理员或产品经理能够新增、编辑、上架/下架旅游产品（产品名称、价格、行程描述、库存数量等字段）。 | 1 |
| 订单创建与支付 | 用户在鸿蒙用户端选择产品、填写游客信息后创建订单，系统生成待支付订单，并模拟支付回调更新订单状态为“已支付”。 | 1 |
| 导游端获取任务 | 导游登录鸿蒙端后，能够查看分配给自己的当日/未来行程任务列表，并点击查看任务详情（集合时间、地点、游客名单）。 | 1 |
| 车辆调度分配 | 调度员在后端或调度端为指定行程分配可用车辆（车牌号、司机、座位数），分配后车辆状态变更为“已调度”，不可重复分配。 | 1 |
| 行程打卡签到 | 导游到达景点后，在鸿蒙端点击“签到”按钮，系统自动记录签到时间、GPS位置，并上传至后端。 | 2 |
| 实时调度看板刷新 | 调度员在鸿蒙调度端查看车辆实时位置和导游状态，数据每30秒自动刷新一次。 员信息进行管理，功能统一包括新增平台人员、编辑平台人员信息、启停平台人员、删除平台人员、查看平台人员详情、多条件查询等操作。 | 1 |
| 订单退改签申请 | 户在用户端发起订单退款或改期申请，导游或管理员在后台审核后，订单状态相应变更，并返还库存。 | 3 |

- 2.2非功能测试需求

| 测试需求项 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 查询响应时间 | 查询结果响应时间为3秒以内 |
|  | 页面响应时间 | 页面响应时间1秒以内 |
| 界面需求 | 采用Windows的通用图形界面，且必须对鼠标键盘提供支持 | 对用户友好，能正常运行 |
| 兼容性 | 支持Windows 系统、chrome、Firefox等主流浏览器 | 兼容主流浏览器，界面正常显示，功能运行正常 |

- 3.     测试策略

  - 3.1   测试类型

本次测试为系统测试。具体如下：

3.1.1功能测试策略

| 测试目标 | 所有功能测试需求项的功能实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | 按照测试需求、通过准则、测试用例，采用黑盒法测试，核实以下内容： - 在使用合法数据时得到正确的结果。 - 在使用非法数据时显示相应的缺陷信息或警告信息。 - 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 所发现的缺陷修复率达到通过准则要求。 - 提供《测试记录》。 |
| 需考虑的特殊事项 |  |

3.1.2性能测试策略

| 测试目标 | 所有性能测试需求项的正常实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 测试环境参见“系统资源”。 - 主要针对数据处理能力，响应时间做测试。 - 具体计划在测试时制定。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 系统运行稳定。 - 所有性能测试需求项符合要求。 - 提供《系统性能测试记录表》。 |
| 需考虑的特殊事项 |  |

3.1.3兼容性测试策略

| 测试目标 | - 支持Windows系统、chrome、Firefox、360等主流浏览器 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 在浏览器下运行系统 |
| 完成标准 | - 各种浏览器下正常显示，功能正常运行 |
| 需考虑的特殊事项 |  |

  - 3.2测试工具

本次测试将使用以下工具：

| 名称 | 工具 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 用于功能性测试的工具 | Postman、Apifox、JUnit5 | 最新版 |
| 性能测试工具 | Apache JMeter | 5.6+ |
| 项目管理 | git | 2.40+ |

  - 3.3测试通过准则

- 实行了所有的测试策略并达到完成标准。

- 测试结束后，开发组对实现有误的测试需求项的修改达到如下程度：

  - 一、二级缺陷的修复率达到100%

  - 三、四级缺陷缺陷的修复率达到80%以上

  - 五级缺陷的修复率达到60%以上

- 《需求规格说明书》、《用户手册》、《操作手册》和编码实现一致。

- 4.     资源

  - 4.1     角色

下表列出了在此项目的测试人员配备方面所作的安排。

| 人力资源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 所推荐的最少资源 （所分配的专职角色数量） | 具体职责或注释 |
| 测试经理 | 李佳秋 | 进行管理监督。 职责： 提供技术指导 获取适当的资源 提供管理报告 |
| 测试设计员 | 李轶、钟亚南、李佳秋 | 计划测试、设计测试及评估测试。 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责： 生成测试计划 生成测试模型 评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 李轶、钟亚南、李佳秋 李轶、钟亚南、李佳秋 | 执行测试。 职责： 执行测试 记录结果 从缺陷中恢复 |

  - 4.2     系统资源

- 硬件环境：

服务端：由客户提供

- 软件环境：

数据库mysql、windows11

- 5.     项目测试活动

| 里程碑任务 | 工作 | 开始日期 | 结束日期 | 交付工件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划测试 | 阅读参考资料，制定测试计划，分派测试任务。 | 2026.4.20 | 2026.4.20 | 《测试计划》 |
| 设计测试 | 根据测试计划、用例阐述和设计来设计测试用例，可在测试过程中进行。 | 2026.4.21 | 2026.4.21 | 《测试用例》 |
| 执行测试 | 进行系统测试，包括功能测试、性能测试、兼容测试 | 2026.4.22 | 2026.4.23 | 《测试记录》 |
| 评估测试 | 编写《测试分析报告》。 | 2026.4.24 | 2026.4.24 | 《测试分析报告》 |

- 6.     附录 A：项目任务

以下是一些与测试有关的任务：

#  制定测试计划

  - 确定测试需求

  - 评估风险

  - 制定测试策略

  - 确定测试资源

  - 创建时间表

  - 生成测试计划

#  设计测试

- 准备工作量分析文档

- 确定并说明测试用例

- 确定测试过程，并建立测试过程的结构

- 复审和评估测试覆盖

 执行测试

- 执行测试过程

- 评估测试的执行情况

- 恢复暂停的测试

- 核实结果

- 调查意外结果

- 记录缺陷

#  对测试进行评估

- 评估测试用例覆盖

- 评估代码覆盖

- 分析缺陷

- 确定是否达到了测试完成标准与成功标准