|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 旅游行业管理与运行调度系统 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 第五组 撰 写 人（签名）： 谭浩 完 成 日 期： 2026-4-17 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 谭浩 会 议 日 期： 2026-4-17 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年4月17日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | 502 |
| 主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段 |  |  |  |  |  |
| 主持人：谭浩 出席者：钟亚南、李轶、袁海乐、李佳秋 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 完成后端功能开发 - 配合后端实现的功能，写出对应前端界面 - 写完前置相应报告 |  | - 后端开发 完成度：70% - 前端开发 完成度：60% - 前置文档 完成度：100% |  | 问题1：大模型的token不够用，资金有限 问题1解决方案： - 换多人账号使用token |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谭浩 | 项目经理 | 第五组 |  |  |
| 2 | 钟亚南 | 编码人员 | 第五组 |  |  |
| 3 | 李佳秋 | 测试工程师 | 第五组 |  |  |
| 4 | 袁海乐 | 系统架构师 | 第五组 |  |  |
| 5 | 李轶 | 编码人员 | 第五组 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |